常州市绿化管理指导站

常绿指〔2014〕14号

九月份招投标养护绿地考核情况通报

各管养单位：

我站于9月份对18个招标管养绿地通过日巡查、周小结、月度集中检查等形式进行了全面考核，本月重点考核了日常养护管理工作落实及养护人员到位、绿地保洁、设施维护等方面的情况。经查，绝大多数管养单位人员配备充足，日常保洁、植物养护等工作到位，并能完成我站布置的阶段性重点工作，绿地景观状况良好。巡查考核中发现的问题主要有：

一、部分标段绿地内有杂草、枯枝、垃圾等未及时清除，如高架标段、机场路标段等；

二、部分标段有破损设施未及时修复，如五星公园、荷园、通江南路等；

各标段要根据绿地的具体情况及时浇水，防止植物干旱脱水，确保绿地景观效果，同时，继续做好黑麦草坪的播后管理养护，保证黑麦草的出苗率，确保草坪冬季的景观效果。

绿地内仍有部分食叶性害虫为害，各标段要根据具体情况，及时进行防治。同时，清理绿地内的杂草、枯枝等，减少害虫的越冬场所。

适逢国庆长假，各标段要加强绿地内的各项安保工作，保证给市民提供一个优美和谐的游园环境。

我站将加强周巡查考核力度，并督促各管养单位对出现情况及时整改。希各管养单位履行好养护合同上的相关责任，切实做好绿地管养工作，突出工作重点，主攻薄弱环节，全力以赴整改提升，确保绿地景观效果。

附件：1.9月市管绿地月度考核得分汇总表

2.9月市管绿地考核情况表

常州市绿化管理指导站

2014年10月8日

抄送：史志军副市长，彭峻副秘书长，市财政局、市园林局、

市建设局、市城管局。

常州市绿化管理指导站                  2014年10月8日印发

（共印22份）

附件1

9月份市管绿地考核得分汇总表

| 序号 | 管养地块 | 管养单位 | 市考评 扣分 | 综合 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延陵路 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 0 | 96 |
| 2 | 西林公园 | 常州市荆川公园管理处 | 未抽考 | 93 |
| 3 | 怀德广场 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 未抽考 | 93 |
| 4 | 五星公园 | 常州市荆川公园管理处 | 未抽考 | 96 |
| 5 | 蔷薇园 | 常州市红梅公园管理处 | 未抽考 | 95 |
| 6 | 晋陵中路 | 常州市红梅公园管理处 | 未抽考 | 95 |
| 7 | 市民广场 | 常州市红梅公园管理处 | 0 | 96 |
| 8 | 荷园 | 常州市苗圃有限公司 | 未抽考 | 96 |
| 9 | 通江南路 | 金坛市泽宇园林绿化有限公司 | 0 | 94 |
| 10 | 月季与垂直绿化 | 金坛市泽宇园林绿化有限公司 | 未抽考 | 90 |
| 11 | 草花 | 常州市红梅公园管理处 | 未抽考 | 95 |
| 12 | 高架一标段 | 常州市利达绿化有限公司 | 未抽考 | 91 |
| 13 | 高架二标段 | 常州恒绿花木有限公司 | 未抽考 | 92 |
| 14 | 高架三标段 | 常州市红梅公园管理处 | 未抽考 | 93 |
| 15 | 高架四标段 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 未抽考 | 93 |
| 16 | 机场路一标 | 金坛市泽宇园林绿化有限公司 | 未抽考 | 95 |
| 17 | 机场路二标 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 未抽考 | 93 |
| 18 | 机场路三标 | 常州市荆川公园管理处 | 未抽考 | 96 |

注：综合得分=月考核得分-市考评扣分

| 管养地块 |  | 延陵路标段 |  | 绿地面积 |  | 108675M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 |  | 本月考核得分 |  | 96 |
| 本 月 考 核 发 现 的 主 要 问 题 | 1、现场保洁18人，符合文件要求； 2、园路整洁，无明显白色垃圾（见图1）； 2、黑麦草播种完成，出苗情况较好，草花更换完成（见图2、3）； 3、绿地内园椅、路障、篱笆等油漆工作完成（见图4）； 4、政成桥小叶女贞有食叶性害虫为害（见图5）； 5、朝阳广场草坪与月季分隔沟内需清理（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 | 无 |  |
| 下 月 工 作 | 1、做好日常的卫生保洁和修剪工作，维持绿地良好的面貌； 2、做好黑麦草播种后的养护工作，确保绿地冬季良好的景观面貌； 3、继续做好食叶性害虫和地下害虫的喷药防治工作； 4、及时清除绿地内的杂草、枯枝，减少害虫的越冬场所； 5、根据天气情况，做好绿地内色块和苗木的冬季施肥工作； 6、做好国庆长假期间绿地内的各项安保工作。 |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  |  | 西林公园 |  |  |  |  | 绿地面积 |  | 132000M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管单位 |  |  | 常州市荆川公园管理处 |  |  |  |  | 本月考核得分 |  | 93 |
| 本 月 考 核 情 况 |  | - 现场保洁人员12人，保安人员16人，符合要求； - 园内总体情况较好，园路干净整洁，球类色块修剪及时（见图1、图2）； - 西侧铺装破损（见图3）； - 桂桥色块黄杨绢野螟为害严重（见图4）； - 西侧凉亭多处乱涂写（见图5）； - 梅庄路施工现场无警示牌（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  |  | 无 |  |  | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 |  | - 继续做好卫生保洁工作，保持绿地整洁环境； - 加强秋季植物养护工作，及时浇水、修剪、施肥，施肥做好签证工作； - 认真排查安全隐患，及时整改到位； - 参照指导站近期《植保通讯》要求，切实做好病虫害防治，重点关注樟巢螟、重阳木锦斑蛾、舟蛾类、刺蛾、大叶黄杨尺蛾、黄杨绢野螟、蚧壳虫、蚜虫、夜蛾类、以及天牛等蛀干害虫等； - 提高园内设施巡查力度，及时维修保养； - 做好黑麦草播后管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管养绿地 |  |  | 怀德广场 |  |  |  |  | 绿地面积 |  | 13000M2 |
| 管养单位 |  |  | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 |  |  |  |  | 本月考核得分 |  | 93 |
| 本 月 考 核 情 况 | 1、现场保洁人员2人； 2、园路整洁，无明显白色垃圾（见图1）； 3、色块、球类修剪到位，绿地整体景观效果良好（见图2、3）； 4、部分草花更换完成（见图4）； 3、一株红叶李有蛀干性害虫为害（见图5）； 4、一株樱花一半长势不良（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  |  |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、做好日常的卫生保洁和修剪工作，维持绿地良好的面貌； 2、做好黑麦草播种后的养护工作，确保绿地冬季良好的景观面貌； 3、对蛀干性害虫采取相应的防治措施，加强对绿地内病虫害的监控和防治力度； 4、及时清除绿地内的杂草、枯枝，减少害虫的越冬场所； 5、根据天气情况，做好绿地内色块和苗木的冬季施肥工作； 6、做好国庆长假期间绿地内的各项安保工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 五星公园 |  |  | 绿地面积 |  | 110000M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市荆川公园管理处 |  |  | 本月考核得分 |  | 96 |
| 本月考核情况 | - 现场保洁人员16人，保安人员18人，符合要求； - 卫生保洁工作到位，园路整洁，无明显白色垃圾（见图1）； - 园内色块、球类、草坪整形修剪及时到位（见图2、图3）； - 小公园黄杨绢野螟为害严重（见图4）； - 大公园长廊顶灯脱落（见图5）； - 木质栏杆破损（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 | - 继续做好卫生保洁工作，保持绿地整洁环境； - 加强秋季植物养护工作，及时浇水、修剪、施肥，施肥做好签证工作； - 认真排查安全隐患，及时整改到位； - 参照指导站近期《植保通讯》要求，切实做好病虫害防治，重点关注樟巢螟、重阳木锦斑蛾、舟蛾类、刺蛾、大叶黄杨尺蛾、黄杨绢野螟、蚧壳虫、蚜虫、夜蛾类、以及天牛等蛀干害虫等； - 提高园内设施巡查力度，及时维修保养； - 做好黑麦草播后管理。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 蔷薇园标段 |  | 绿地面积 | 118664.00M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市红梅公园管理处 |  | 本月考核得分 | 95 |  |
| 本 月 考 核 发 现 的 主 要 问 题 | - 现场保洁养护人员20人； 2、水面整洁无垃圾（见图1、2）； 3、全园保洁基本到位，色块修剪完成（见图3）； 4、园景工人正在清理水面芦苇（见图4）； 5、工人正在打药清理杂草（见图5）； 6、木槿上有虫害未治理（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、完成日常的卫生保洁工作，清除绿地内垃圾； 2、加强养护，及时清除杂草； 3、加强病虫害防治，认真阅读植保通讯，正确使用防治药剂； 4、配合施工方做好园区改造工作，提高施工安全意识，加强对园内的安全巡视，并做好警示标志和施工围挡； 5、做好园内游园秩序管理，确保市民的人身安全； 6、加强设施的看护力度，防止绿地内设施和苗木的人为破坏，提高安全隐患意识，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 晋陵中路北段标段 |  | 绿地面积 | 111416M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市红梅公园管理处 |  | 本月考核得分 | 95 |  |
| 本 月 考 核 发 现 的 主 要 问 题 | 1、全线有保洁养护人员21人； 2、全路段保洁到位，草坪、色块修剪完成，林带内整洁（见图1、2、3）； 3、青山湾内芭蕉上枯枝未修除（见图4）； 4、青山广场色块内有建筑垃圾未清（见图5）； 5、林带内一株海棠死亡未清除（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、完成日常的卫生保洁工作，清除绿地内垃圾； 2、认真阅读植保通讯，有效地进行病虫害防治工作； 3、加强草坪养护，及时修剪，及时除草； 4、加强巡视，及时发现问题及时整改； 5、及时观察黑麦草的长势，加强养护管理； 6、对马褂木进行更换补种并加强养护； 7、对海棠死株进行更换。 |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 市民广场 |  |  | 绿地面积 |  | 108610M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市红梅公园管理处 |  |  | 本月考核得分 |  | 96 |
| 本月考核情况 | - 现场保洁养护人员25 人； - 全园保洁基本到位，草坪、色块修剪到位（见图1）; - 水面干净整洁无垃圾（见图2）； - 广场中央草花更换完成（见图3）； - 黑麦草已长出来，景观效果不错（见图4）； - 部分海棠效果不佳需更换（见图5）； - 大剧院东门一株红枫长势不良需加强养护（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 | 1、完成日常的卫生保洁工作，清除绿地内垃圾，继续保持良好的园区环境； 2、及时关注植保通讯上的讯息，做好病虫害防治工作； 3、及时做好园内乔灌木的修剪工作； 4、加强对长势不良乔木养护管理； 5、加强园内的游园秩序管理。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 荷园 |  |  | 绿地面积 |  | 135000M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市苗圃有限公司 |  |  | 本月考核得分 |  | 96 |  |
| 本 月 考 核 情 况 | - 现场保洁人员12人，保安人员5人，符合要求； - 园内整体环境较好，水面、园路干净整洁（见图1、图2）； - 色块、球类修剪及时，空秃补植到位，景观效果好（见图2、图3）； - 凉亭修复完成（见图4）； - 北入口厕所顶灯不亮（见图5）； - 东厕所水龙头损坏（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |  |
| 下 月 工 作 | - 继续做好卫生保洁工作，保持绿地整洁环境； - 加强秋季植物养护工作，及时浇水、修剪、施肥，施肥做好签证工作； - 认真排查安全隐患，及时整改到位； - 参照指导站近期《植保通讯》要求，切实做好病虫害防治，重点关注樟巢螟、重阳木锦斑蛾、舟蛾类、刺蛾、大叶黄杨尺蛾、黄杨绢野螟、蚧壳虫、蚜虫、夜蛾类、以及天牛等蛀干害虫等； - 加强荷花的精细化管养工作，适时打捞水草； - 做好黑麦草播后管理。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 通江南路 |  |  | 绿地面积 |  | 119720M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 金坛泽宇绿化有限公司 |  |  | 本月考核得分 |  | 94 |
| 本 月 考 核 情 况 | - 保洁员18人，符合招标文件要求； - 标段内整体保洁工作基本到位，无明显白色垃圾散落，景色宜人（见图1、2）； - 沿线色块、球类修剪及时整齐，边缘轮廓清晰，景观效果较好（见图3、4）； - 椿桂园内有晾晒衣物现象（见图5）； - 椿桂园木凳破损未及时维修（见图6）； 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 | 1、完成日常的卫生保洁工作，及时清除绿地内垃圾，加强设施的看护力度，防止绿地内设施和苗木的人为破坏，提高安全隐患意识，发现问题及时处理； 2、加强标段内病虫害的防治工作,参照指导站发放的各期《植保通讯》，有针对性的落实防范措施； 3、落实好标段内秋季植物施肥工作并及时上报签证； 4、重点做好新播黑麦草的养护工作，确保水肥供应充足，保证整体景观效果； 5、动态性的做好椿桂园各类设施的维修工作，及时消除潜在的安全隐患； 6、重点做好标段内地下害虫的灭杀工作，及时清理各类枯枝败叶，清除幼虫越冬场所。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 道路月季与垂直绿化标段 |  |  | 绿地面积 |  | 70000M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 金坛泽宇绿化有限公司 |  |  | 本月考核得分 |  | 90 |
| 本月考核情况 | - 月季本月养护措施不利，整体开花量较少（见图1）；病虫害防治滞后，局部爆发食叶性虫害和黑斑病，杂草清理不及时（见图2）； - 月季修剪不及时，植株徒长现象明显，整体景观效果不佳（见图3）； - 垂直绿化养护措施到位，植物生长正常，观赏效果良好（见图4）； - 健身路地道花坛内有种菜现象（见图5）； - 紫荆公园门前箱体红枫半株死亡，需要更换（见图6）； 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 | 1、加强巡查保洁力度，做好杂草清除，垃圾清理等日常性养护工作，防止绿地内设施和苗木的人为破坏，提高安全隐患意识，发现问题及时处理； 2、重点做好月季整形修剪工作和病虫害防治工作，保证整体景观效果； 3、配合甲方做好标段内苗木和箱体的摸底和自查工作，及时做好双方签字确认； 4、做好垂直绿化花台内枯枝败叶的清理工作，消除幼虫越冬场所； 5、按照甲方要求做好标段内月季空秃补植工作，落实长效管理措施，动态性补植； 6、本月重点做好标段内月季和垂直绿化的施肥工作，及时上报签证。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 草花标段 |  | 绿地面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市红梅公园管理处 |  | 本月考核得分 | 95 |  |
| 本 月 考 核 发 现 的 主 要 问 题 | 1、草花长势良好，整体景观效果较好（见图1、2、3、4）； 2、草花栏杆需加强浇水（见图5）； 3、延陵路部分菱形花钵空秃（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、加强草花的浇水工作，保持良好的景观效果； 2、做好草花容器及花坛内的保洁工作，防止人为破坏及乱涂乱刻现象，并及时修复破损箱体； 3、加强草花内杂草和垃圾的清理； 4、及时补植被偷盗草花。 |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 高架一标段 |  |  | 绿地面积 | 275076.91M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市利达绿化有限公司 |  |  | 本月考核得分 | 91 |  |
| 本 月 考 核 情 况 | 1、色块修剪及时，绿地景观效果良好（见图1、图2）； 2、瓜子黄杨受到黄杨绢野螟的危害（见图3）； 3、草坪杂草较多（见图4）； 4、林带里有垃圾未及时清理（见图5）； 5、色块内修剪后的枯枝未及时清理（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、做好卫生保洁工作，保持绿地环境整洁。防治垃圾偷倒现象； 2、做好草坪、色块的日常修剪养和除草养护工作，保持绿地良好的整体景观效果； 4、做好林带清理工作； 5、做好病虫害防治工作； 6、色块苗木需加强养护管理，发现死苗要及时清理。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 高架二标段 |  |  | 绿地面积 |  | 238481M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州恒绿花木有限公司 |  |  | 本月考核得分 |  | 92 |
| 本月考核情况 | - 现场保洁人员12人，符合要求； - 绿地保洁良好，无明显白色垃圾，草坪、球类、色块修剪及时（见图1、图2）； - 苏带草补植完成（见图3）； - 钟楼大桥西侧一株雪松倒伏（见图4）； - 中吴大道东侧一处行道树枯枝（见图5）； - 怀德路北侧行道树支撑损坏（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |  |
| 下 月 工 作 | - 继续做好卫生保洁工作，保持绿地整洁环境； - 加强秋季植物养护工作，及时浇水、修剪、施肥，施肥做好签证工作； - 认真排查安全隐患，及时整改到位； - 参照指导站近期《植保通讯》要求，切实做好病虫害防治，重点关注樟巢螟、重阳木锦斑蛾、舟蛾类、刺蛾、大叶黄杨尺蛾、黄杨绢野螟、蚧壳虫、蚜虫、夜蛾类、以及天牛等蛀干害虫等； - 提高绿地内设施巡查力度，及时维修保养； - 做好城市慢行系统苗木移植工作。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 高架三标段 |  |  | 绿地面积 | 310000M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市红梅公园管理处 |  |  | 本月考核得分 | 93 |
| 本 月 考 核 情 况 | - 现场保洁养护人员26人，现场负责人在现场，符合文件要求； - 标段内保洁及时到位，无明显白色垃圾（见图1）； - 林带内保洁良好，杂草控制及时到位，整体效果较好（见图2）； - 色块，球类养护及时，轮廓清晰，观赏效果良好（见图3、4）； - 青龙西路路口黄杨绢野螟为害明显（见图5）； - 横塘河路沿线林带内杂草需要及时低打（见图6）； 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、加强巡查保洁力度，做好杂草清除，垃圾清理等日常性养护工作，防止绿地内苗木的人为破坏，提高安全隐患意识，发现问题及时处理； 2、及时做好标段内病虫害的预防和监测工作，重点做好地下的害虫的灭杀工作，保证整体景观效果； 3、重点做好秋季植物施肥工作，及时上报并签证； 4、配合市政施工做好苗木迁移工作，及时做好相关施工资料，加强移栽苗木的养护管理，确保成活； 5、近期标段内审批和开挖较多，及时做好现场把控和监管工作，发现违章或超范围作业立即制止并及时上报。 |  |  |  |  |  |

| 管养绿地 |  | 高架四标段 |  |  | 绿地面积 | 227731.03 M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 |  |  | 本月考核得分 | 93 |
| 本 月 考 核 情 况 | 1、现场保洁养护人员12人，符合文件要求； 2、标段内保洁及时到位，林带内杂草清理及时，整体景观效果较好（见图1、2）； 3、行道树养护措施到位，树池内无杂草（见图3）； 4、标段内白粉病发生情况有所改善，仍需进一步防治（见图5）； 5、沿线绿化带内有零星垃圾未及时清理（见图6）； 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、加强巡查保洁力度，做好杂草清除，垃圾清理等日常性养护工作，防止绿地内苗木的人为破坏，提高安全隐患意识，发现问题及时处理； 2、及时做好标段内病虫害的预防和监测工作，继续做好白粉病的防治工作，保证整体景观效果； 3、重点做好秋季植物施肥工作，及时上报并签证； 4、配合市政施工做好苗木迁移工作，及时做好相关施工资料，加强移栽苗木的养护管理，确保成活； 5、近期标段内审批和开挖较多，及时做好现场把控和监管工作，发现违章或超范围作业立即制止并及时上报。 |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 机场路一标 |  |  | 绿地面积 | 149932M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 金坛市泽宇园林绿化有限公司 |  |  | 本月考核得分 | 95 |  |
| 本 月 考 核 情 况 | - 树状月季开花情况较好，景观效果较好（见图1、图2、）； 2、瓜子黄杨受到黄杨绢野螟的为害（见图3）； 3、新补植行道树支撑破损（见图4）； 4、侧分带色块中杂草未清理干净（见图5）； 5、侧分带红花继木修剪不及时（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、做好卫生保洁工作，保持绿地环境整洁。防治垃圾偷倒现象； 2、做好草坪、色块的日常修剪养和除草养护工作，保持绿地良好的整体景观效果； 3、做好月季残花修剪工作和月季施肥工作； 4、做好林带清理工作； 5、做好病虫害防治工作； 6、新补植的小苗和行道树需加强养护管理，发现死苗要及时清理。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 机场路二标 |  |  | 绿地面积 | 160278M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 |  |  | 本月考核得分 | 93 |  |
| 本 月 考 核 情 况 | 1、景观效果较好（见图1、图2）； 2、林带修剪后枯枝未及时清理（见图3）； 3、金叶女贞受到虫害（见图4）； 4、瓜子黄杨受到黄杨绢野螟的危害（见图5）； 5、林带色块中杂草未清理干净（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、做好卫生保洁工作，保持绿地环境整洁。防治垃圾偷倒现象； 2、做好草坪、色块的日常修剪养和除草养护工作，保持绿地良好的整体景观效果； 3、做好月季残花修剪工作和月季施肥工作； 4、做好林带清理工作； 5、做好病虫害防治工作； 6、新补植的小苗和行道树需加强养护管理，发现死苗要及时清理。 |  |  |  |  |  |  |

| 管养地块 |  | 机场路三标 |  |  | 绿地面积 | 155313M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位 |  | 常州市荆川公园管理处 |  |  | 本月考核得分 | 96 |  |
| 本 月 考 核 情 况 | 1、月季开花情况良好，绿地景观效果较好（见图1、图2）； 2、红花继木球长势不佳（见图3）； 3、瓜子黄杨受到黄杨绢野螟的为害（见图4）； 4、新移植的龙柏死株未及时清理干净（见图5）； 5、林带色块中杂草未及时清除（见图6）。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 |  |  |  |  |  |  |
| 书面整改通知次数 |  |  | 无 | 社会投诉次数 |  |  | 无 |
| 下 月 工 作 | 1、做好卫生保洁工作，保持绿地环境整洁。防治垃圾偷倒现象； 2、做好草坪、色块的日常修剪养和除草养护工作，保持绿地良好的整体景观效果； 3、做好月季残花修剪工作和月季施肥工作； 4、做好林带清理工作； 5、做好病虫害防治工作； 6、新补植的小苗和行道树需加强养护管理，发现死苗要及时清理。 |  |  |  |  |  |  |